| г. Астана | 30.04.2025 г. |
| --- | --- |

Отчет о проделанной работе

| Наименование услуги | Услуги по информатизации и SEO-оптимизации сайта медиа-архива mediabase.kz |
| --- | --- |
| Период | с 01.04.2025 по 30.04.2025 |
| Договор | № 2025-92-РГП от 16.01.2025 г. |

| ЗАКАЗЧИК РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» УДП РК | ИСПОЛНИТЕЛЬ TОО «ВЕБПРОМО.КЗ» |
| --- | --- |
| Заместитель директора по вопросам технического оснащения _______________ Макажанов К.С. | Директор ______________ Кудрявченко Д.П. |
| Управляющий директор ______________ Е. Будник | Project Manager _________________ Лахно Я.А. |

# Содержание

Содержание	2

1. Анализ индекса	3

2. Технический мониторинг сайта	5

3. Анализ текстовой составляющей	5

3.1. Семантическое ядро и рекомендации по мета-тегам	5

3.2. Проверка на уникальность текстов целевых страниц	6

3.3. Отправка DMCA жалоб на сайты, которые украли контент	6

4.Состояние внешней оптимизации	7

4.1. Анализ существующей ссылочной массы на сайт	7

4.2. Отклонение низкокачественных ссылок	9

4.3. Формирование плана внешней оптимизации	10

5. Работа над ссылочным профилем	10

5.1. Подбор подходящих сайтов	10

5.2. Формирование ТЗ по контенту для внешней оптимизации	11

5.3. Координация по размещению статей	11

6. Проверка внедрений	12

7. Google March 2025 апдейт	12

# 1. Анализ индекса

В отчетном периоде анализ индекса сайта выполнялся в рамках комплексного еженедельного мониторинга ресурса.

Из этой динамики видно, что количество проиндексированных страниц увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Но в ходе анализа индекса были обнаружены ошибки, указаны ниже:

В том числе выполнялся анализ данных по посещаемости. Ниже представлен анализ трафика за период с 01.04.25 по 28.04.25:

Из динамики видно, что за данный период было 572 сеанса. Также важно внедрить технические рекомендации из аудита, чтобы трафик начал увеличиваться и начать работу с контентной оптимизации сайта.

# 2. Технический мониторинг сайта

Технический анализ проводился с помощью специальных сервисов для оценки текущего технического состояния сайта, выявления различных ошибок, проблем и проверки реализации внедрений аудита (выданного ранее технического задания).

В рамках технического мониторинга новых и критических угроз не обнаружено.

*Необходимо продолжать внедрять рекомендации по технической части, которые мы выдали в данном документе.

# 3. Анализ текстовой составляющей

### 3.1. Семантическое ядро и рекомендации по мета-тегам

Подбор семантического ядра — подбор ключевых слов, согласно которым могут искать информацию, представленную на сайте. Сбор семантического ядра проводится в ручном режиме.

В отчетном периоде были проведены работы по анализу семантики: проверке запросов, их текущей популярности, трендовости и кластеризации базы ключевых запросов. Была дополнена семантика, собранная в прошлом месяце. здесь.

Было проведено анализ спроса на определённые темы и определено значительный интерес, что свидетельствует о целесообразности создания контента, ориентированного на этот спрос.

Это означает, что необходимо создавать контент на темы, которые вызывают интерес у целевой аудитории. Поэтому рекомендуется создавать материалы на те темы, для которых мы подготовили семантическое ядро.

## 3.2. Проверка на уникальность текстов целевых страниц

Проверка на уникальность текстов целевых страниц не проводилась, так как согласно согласованной SEO стратегии работ и медиаплана часы распределены на более актуальные и важные задачи.

## 3.3. Отправка DMCA жалоб на сайты, которые украли контент

Отправка DMCA жалоб на сайты не проводилась, так как согласно согласованной SEO стратегии работ и медиаплана часы распределены на более актуальные и важные задачи.

# 4.Состояние внешней оптимизации

## 4.1. Анализ существующей ссылочной массы на сайт

В рамках отчётного периода была проведена проверка качества ссылочной массы, которая появляется естественным путем.

Также, проанализирована динамика ссылочной массы на наличие критических отклонений.
Критические отклонения были выявлены и отклонены.

Ниже представлен анализ ссылочной массы за период апреля 2025 .

Рейтинг домена сейчас DR=18. 
Доменов донорова =231.

Динамика наращивания доменов доноров за все время:

В апреле 2025 года наблюдается минимальное снижение количества органических доменов-доноров на 2 единицы через отклонение спамных доменов-доноров.

Динамика роста количества ссылающихся страниц демонстрирует небольшой спад на одну единицу, однако скачков вверх или вниз не наблюдается.

Анкорный лист:

## 4.2. Отклонение низкокачественных ссылок

В данном отчетном периоде было проведено отклонение низкокачественных ссылок. Так как при мониторинге было обнаружено много спамных доноров. А именно, в ходе анализа выявлено 102 низкокачественных доменов и их зеркала с версией www, которые уже добавлены в общий список на отклонение. Просмотреть анализ ссылок можно в рабочем файле.

## 4.3. Формирование плана внешней оптимизации

В рамках отчетного периода был сформирован анкорный план по развитию ссылочной массы с помощью закупки ссылок на внешних ресурсах:

| # | Тип контента | URL-адреса | Анкор | Тема статьи | Язык | Объем (збп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аутрич | https://mediabase.kz/ru/images/rubric/finance | https://mediabase.kz/ru/images/rubric/finance | Как менялись деньги в Казахстане: история казахской валюты | RU | до 2500 |
| 2 | Аутрич | https://mediabase.kz/ru | MediaBase в Казахстане | Влияние международных отношений на развитие Казахстана | RU | до 2500 |
| 4 | Аутрич | https://mediabase.kz/ru/images/rubric/culture | На сайте Медиа Архив Казахстана | Роль молодежи в развитии Казахстана: вызовы и возможности | RU | до 2500 |

# 5. Работа над ссылочным профилем

## 5.1. Подбор подходящих сайтов

В рамках отчетного периода были проведены работы по данному пункту:

– формирование плана размещения ссылок на внешних качественных ресурсах;

– подбор доноров для размещения, анализ их качества.

## 5.2. Формирование ТЗ по контенту для внешней оптимизации

Сформированы, подходящие для новостных ресурсов, технические задания по написанию контента для внешней оптимизации.

## 5.3. Координация по размещению статей

– проведение коммуникации с представителями площадок и согласование размещения публикаций со ссылками на сайты;

– внесение правок и редактирование подготовленных тестов (при необходимости);

– финальная модерация и проверка корректности публикации материалов и ссылок в них.

– ссылки разместили на внешних ресурсах:

- https://www.banker.kz/news/kak-formirovalas-i-menyalas-valyuta-nezavisimogo-kazakhstana/

- https://yk.kz/news/obshhestvo/uspexi-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-za-godyi-nezavisimosti-kazaxstana-404364.html

- https://100ballov.kz/mod/forum/discuss.php?d=1207

В течение апреля 2025 было размещено три аутрич-статьи на авторитетных внешних ресурсах.

# 6. Проверка внедрений

В рамках отчетного периода был проведен анализ всех изменений, уже внедренных программистами в соответствии с аудитом. Список для фиксации текущего статуса по результатам анализа представлен в рабочем файле.Файл статусов внедрений І MEDIABASE.KZ І WebPromo_25 І

Рекомендации для mediabase.kz

- Активная подготовка и публикация актуальных, полезных и интересных материалов и новостей во всех разделах сайта для привлечения пользователей и трафика на сайт на основе собранного Семантического ядра

- Продолжение устранения всех технических проблематик на сайте.

- Продолжение внедрения рекомендаций предоставленных во время комплексного технического аудита.